附件2：

海丰县农村生活污水治理攻坚行动

工作方案（报批稿）

为深入贯彻落实省委、省政府关于实施农村生活污水治理攻坚行动的决策部署，扎实推进农村生活污水治理，根据《广东省人民政府办公厅关于印发深化我省农村生活污水治理攻坚行动指导意见的通知》（粤办函〔2021〕285号）、《汕尾市农村生活污水治理攻坚行动总体方案》等文件要求，结合省生态环境厅技术部门调研有关镇（场）农村生活污水治理工作的反馈意见，为确保完成上级下达攻坚任务目标，特制定海丰农村生活污水治理攻坚行动实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照省委、省政府关于实施“ 三农” 领域突出短板“ 九大攻坚” 行动的部署，坚持数量服从质量，进度服从实效，以提高农村生活污水治理率、设施有效运行率和村民满意率为目标，以建立省级指导、市级统筹、县级主导、乡镇落实、村级参与、市场运作、村民受益的农村生活污水治理体系为重点，因地制宜选择模式，提高工程建设质量，提升运维保障水平，强化农村基层社会治理实践，促进农村生态环境明显改善，为全面推进乡村振兴奠定坚实的生态环境基础。

（二）总体目标。以重点国考断面水质达标控制单元、饮用水水源保护区和“千村示范，万村整治”工程示范县等重点区域范围梯次推进农村生活污水建设治理。2022年年底前，拟新增完成249个自然村农村污水治理，其中捆绑PPP项目51个自然村，共建设施46座，拟纳入污水处理厂的40个，资源化利用的158个，其中包含22个村生活污水治理为民生实事办理事项。自然村污水治理率达50.09%。至2025年底，拟新增完成185条自然村农村污水治理，自然村污水治理率达67.29%。

二、组织领导

成立海丰县农村生活污水治理攻坚行动领导小组，成员名单如下：

组  长：李廉清（县政府）

副组长：张永凡（县政府办）

吴智传（市生态环境局海丰分局）

成  员：钟汉坚（市生态环境局海丰分局）

罗  震（县财政局）   郭庆寿（县住房和城乡建设局）

郑吉祥（县水务局）   林来佳（县农业农村局）

施晓彬（海城镇）     陈伟全（附城镇）

游  强（城东镇）     刘美雄（联安镇）

余德健（可塘镇）     谢春山（陶河镇）

林乐特（赤坑镇）     高宏利（大湖镇）

马国平（梅陇镇）     陈俊林（公平镇）

丘志威（平东镇）     林鸿芬（黄羌镇）

黄水连（黄羌林场）

领导小组下设办公室在市生态环境局海丰分局，承担领导小组日常事务，吴智传同志兼任办公室主任，建立完善统筹协调机制，负责推进省、市有关乡村振兴有关农村生活污水治理下达的工作任务，组织协调相关单位落实各项工作措施，监督监管并及时通报工作进展情况。

三、工作任务

（一）持续推进农村生活污水各项治理工程设施及配套管网建设。梯次推进农村生活污水治理，加快补齐污水处理设施短板，优先治理重点国考断面水质达标控制单元、饮用水水源保护区和“千村示范，万村整治”工程示范县等重点区域范围村庄。顺应当地村居生产和生活方式，根据自然禀赋、环境质量、经济水平和农民期盼，科学筛选并采用适合本地区的污水治理模式、技术和设施设备，城镇周边的村庄、渔村、渔港生活污水优先纳入城镇污水系统统一处理；处于生态敏感区域重点村落优先考虑建设PPP项目村级污水处理设施；人口规模较小、居住相对分散村庄以卫生厕所改造为重点推进农村生活污水治理，因地制宜采用三格式化粪池、净化沼气池、小型净化槽等分散处理方式，经化粪池出来污水可通过小型分散式污水处理设施进一步处理，也可在不影响区域整体环境前提下，通过污水管网或暗渠流向农田、林地、池塘等自然系统净化。按照因地制宜、合理处置、安全利用的原则，推动农村生活污水处理排放尾水及产生污泥资源化利用，处理达标的尾水可用于农田灌溉及绿化回用。2022年年底前，全县生活污水治理村庄数达到539个，全县村庄生活污水治理率提高至50%以上，其中包含完成22个村生活污水治理民生实事办理；2025年底，全县生活污水治理村庄数达到724个，全县村庄生活污水治理率提高至60%以上。

（二）建立稳定的农村污水设施运维管理体系。根据《广东省人民政府办公厅关于印发深化我省农村生活污水治理攻坚行动指导意见的通知》（粤办函[2021]285号），统筹辖区内农村生活污水处理、农村厕所革命、化粪池、雨污分流设施建设，科学合理选择建设、运维、管理模式。加快出台《海丰县农村生活污水治理设施运维管理办法》，依据三种模式开展管理工作，一是城乡生活污水处理一体化模式，由城镇生活污水处理厂建设和运行管理单位，按规定承接区域内农村生活污水处理厂和管网运维管理工作；二是PPP项目村级污水处理设施，由PPP项目主管部门落实运维管理工作；三是镇、村(居)委自建自管模式， 对于位置偏远、技术要求不高的农村生活污水处理设施的建设管护、资源化利用预处理设施，由镇、村(居)民委员会落实运维管理工作。所需运维费用根据《海丰县农村生活污水治理设施运维管理办法》《关于印发海丰县财政支出管理暂行办法的通知》（海府〔2020〕23号）的有关规定按程序申请落实。

（三）推动老旧污水处理设施整改。针对早期建设项目标准偏低，项目普遍存在雨污分流不彻底，污水收集率不足，出水不达标等问题，推动老旧污水处理设施整改达标。2022年年底前，完成全县已建农村污水治理工程排放污水水质情况摸查，建立问题清单，针对调查情况提出具体整改计划，并优先完成主要河流干流沿线、重要水源保护区范围内老旧污水处理设施提升改造，整改率达60%以上。

（四）推进农村雨污分流管网建设。按照“全域推进农村人居环境整治建设生态美丽宜居乡村”工作部署，完善农村污水管网及雨水沟渠，污水通过管道收集或暗渠化，消除门前屋后污水沟，改善农村“污水横流”面貌。2022年年底前，全县50%自然村基本实现雨污分流、污水排放管道收集或暗渠化。

四、保障措施

（一）强化组织领导。完善县统筹、镇为主体、村级实施并推进的分级责任机制，强化“三级书记”特别是镇村党组书记抓落实责任。县负责农村生活污水治理攻坚统筹，将治理任务分解下达到各镇（场），建立上下联动、部门协作、责权清晰、监管有效的工作推进机制，根据地方职能分工及实际情况，合理确定农村生活污水治理牵头部门，做好项目总体设计、任务分解、台账管理、项目资金管理与验收等工作。各镇（场）要履行好主体责任，编制农村生活污水治理规划或方案，也可纳入县域农村人居环境整治规划或方案统筹考虑，统筹区域农村污水处理设施建设与运维管理实施，负责项目落实、项目实施、资金管理、督查检查、考核验收等。各乡村配合各镇（场）负责组织实施各项工作, 梯次建设农村生活污水处理设施，落实运维管理，激发各村参与建设的自觉性、主动性和积极性。各村要配合做好设施用地协调, 做好村民思想工作，积极引导村民参与规划设计及施工，解决项目推进中实际问题。

（二）加强资金保障。结合地方实际，加大农村生活污水治理投入保障。建立政府主导、村民参与、社会支持的投入机制。县镇在现有乡村振兴资金等财政投入资金中，统筹安排农村生活污水治理资金，支持农村生活污水处理设施建设，坚持投入与攻坚任务相匹配，确保农村生活污水治理攻坚的关键项目资金落实。积极争取中央农村人居环境整治、农村环境保护专项等中央、省、市财政补助资金。建立和完善多元投入机制，引导工商企业、新乡贤支持实施农村污水治理。逐步建立健全农村污水处理收费制度，为农村污水处理设施项目运维提供支持。

（三）加强政策、技术支撑。简化农村生活污水处理设施建设项目审批和招标程序，保障项目建设进度。落实农村生活污水处理用电用地支持政策。推进先进实用农村污染防治技术，进一步筛选符合我县实际的、具有近远期规划考虑的农村水污染防治技术，建立技术汇编并予以推广。借助农村污染防治技术、装备专项展示会、研讨会、培训会等形式，加强实用技术以及成功示范案例推介交流，提供生活污水处理设施从管网设计施工、处理技术产品选用、设施建设安装到日常运行维护等全过程管理指导和技术培训。

（四）加强宣传引导。充分发挥镇、村基层组织作用，入村、入户、入心宣传农村人居环境整治及农村生活污水治理的重要意义，尊重农村群众的意愿，保障村民的决策权、参与权与监督权, 营造有利于推进污水治理工作的良好氛围，逐步改善农民的传统观念与习惯。建立地方政府与村民共谋、共建、共管、共享的机制，调动群众参与本地生活污水治理工作的主动性，确保农村污水处理设施长期稳定运行。充分发挥舆论宣传的正面引导和监督作用，利用电视、广播、报纸、网络等媒体，加强宣传与信息公开，推广典型做法、先进技术、成功案例，定期公布农村生活污水治理工作进展，接受群众监督和检查。有计划地组织管理部门、设计单位、建设单位以及村民代表到示范片区考察学习，总结经验、解决问题困难。

（五）强化督查考核。将农村水环境治理纳入河长制、湖长制管理，实行农村生活污水治理责任制，按照“季度通报、半年核查、年度考核”，核查各地各部门建设进度和资金落实情况。定期评估生活污水处理设施建设及运营维护情况，将已建污水处理设施是否真正起作用、发挥效益作为督查考核评判要点之一。年度考核结果纳入乡村振兴战略实绩考核重要内容，作为选拔任用领导干部的重要参考，对工作不力的，通报并约谈主要负责人。

附表：1.农村生活污水治理攻坚目标指标

1-1.海丰县农村生活污水治理攻坚目标总表

1-2.2022年年底前农村生活污水治理建设目标表

1-3.2022年规划完成农村生活污水治理自然村

1-4.2022年生活污水治理民生实事办理自然村

2.农村生活污水治理攻坚任务分解表

附表1:农村生活污水治理攻坚目标指标

1-1海丰县农村生活污水治理攻坚目标总表

| 序号 | 类型 | 目标 | 指标 | 2022年目标指标值 | 2025年目标指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村生活污水处理设施建设 | 梯次推进全县农村生活污水处理设施建设，全面提升村庄污水治理率 | 村庄生活污水治理率 | 50.09% | 67.29% |
|  |  |  | 完成生活污水治理自然村数 | 累计完成539个 | 累计完成724个 |
| 2 | 农村污水设施运维管理体系建立 | 建立稳定的农村污水设施运维管理体系 | 设施运维管理体系 | 基本建立 | 完善 |
| 3 | 老旧污水处理设施整改 | 针对早期建设项目标准偏低，项目普遍存在雨污分流不彻底，污水收集率不足，出水不达标等问题，推动老旧污水处理设施整改达标。 | 老旧设施改造 | 建立清单及整改计划 | 完善 |
| 4 | 农村雨污分流管网建设 | 完善农村污水管网及雨水沟渠，污水通过管道收集或暗渠化。 | 自然村雨污分流管网、污水管道、暗渠化建设 | 50%以上 | 60%以上 |

1-2各镇2022年年底前农村生活污水处理设施建设目标表

| 序号 | 镇 | 自然村 总数 （个） | 农村污水治理率现状（按自然村覆盖率%） | 2022年年底前待完成生活污水治理的自然村数（个） | 2022年年底前累计完成生活污水治理的自然村数（个） | 2022年年底前农村污水治理目标（ 按自然村覆盖率%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶河镇 | 61 | 19.67% | 31 | 43 | 70.49% |
| 2 | 平东镇 | 77 | 20.78% | 12 | 28 | 36.36% |
| 3 | 梅陇镇 | 157 | 10.19% | 16 | 32 | 20.38% |
| 4 | 联安镇 | 106 | 26.42% | 0 | 28 | 26.42% |
| 5 | 大湖镇 | 16 | 18.75% | 0 | 3 | 18.75% |
| 6 | 城东镇 | 95 | 47.37% | 31 | 76 | 80.00% |
| 7 | 可塘镇 | 73 | 31.51% | 21 | 44 | 60.27% |
| 8 | 公平镇 | 124 | 53.23% | 26 | 92 | 74.19% |
| 9 | 附城镇 | 102 | 18.63% | 49 | 68 | 66.67% |
| 10 | 赤坑镇 | 55 | 20.00% | 18 | 29 | 52.73% |
| 11 | 海城镇 | 54 | 37.04% | 10 | 30 | 55.56% |
| 12 | 黄羌镇 | 132 | 23.48% | 30 | 61 | 46.21% |
| 13 | 黄羌林场 | 24 | 0.00% | 5 | 5 | 20.83% |
| 总计 |  | 1076 | 26.95% | 249 | 539 | 50.09% |

1-3各镇2022年规划完成农村生活污水治理自然村

| 序号 | 县（市、区） | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 常住人口 | 主要治理模式 | 经度 | 纬度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海丰县 | 城东镇 | 赤山村 | 上铺 | 238 | 纳厂 | 115.377197 | 22.971017 |  |
| 2 | 海丰县 | 城东镇 | 赤山村 | 丰太 | 393 | 纳厂 | 115.366341 | 22.969892 |  |
| 3 | 海丰县 | 城东镇 | 赤山村 | 山头 | 352 | 纳厂 | 115.368004 | 22.968389 |  |
| 4 | 海丰县 | 城东镇 | 赤山村 | 溪围 | 80 | 纳厂 | 115.360175 | 22.967832 |  |
| 5 | 海丰县 | 城东镇 | 赤山村 | 高楼 | 447 | 纳厂 | 115.364449 | 22.970608 |  |
| 6 | 海丰县 | 城东镇 | 赤山村 | 下楼 | 72 | 纳厂 | 115.364221 | 22.969585 |  |
| 7 | 海丰县 | 城东镇 | 赤山村 | 下山 | 113 | 纳厂 | 115.369241 | 22.965878 |  |
| 8 | 海丰县 | 城东镇 | 赤山村 | 下围 | 648 | 纳厂 | 115.3679144 | 22.96755083 |  |
| 9 | 海丰县 | 城东镇 | 赤山村 | 大池 | 222 | 纳厂 | 115.3623818 | 22.97060331 |  |
| 10 | 海丰县 | 城东镇 | 赤山村 | 池坣 | 70 | 纳厂 | 115.361576 | 22.971188 |  |
| 11 | 海丰县 | 城东镇 | 东园村 | 东桥 | 114 | 纳厂 | 115.322557 | 23.010931 |  |
| 12 | 海丰县 | 城东镇 | 东园村 | 陈园 | 74 | 纳厂 | 115.360674 | 23.013963 |  |
| 13 | 海丰县 | 城东镇 | 东园村 | 东屯 | 100 | 纳厂 | 115.361709 | 23.006489 |  |
| 14 | 海丰县 | 城东镇 | 后林村 | 新村 | 291 | 纳厂 | 115.284254 | 22.946224 |  |
| 15 | 海丰县 | 城东镇 | 龙山村 | 大夫寨 | 725 | 纳厂 | 115.3618036 | 22.96141912 |  |
| 16 | 海丰县 | 城东镇 | 汀洲村 | 塘西村 | 1695 | 纳厂 | 115.380947 | 22.992524 |  |
| 17 | 海丰县 | 城东镇 | 汀洲村 | 埔美村 | 153 | 纳厂 | 115.38392 | 22.996802 |  |
| 18 | 海丰县 | 城东镇 | 汀洲村 | 塘东村 | 521 | 纳厂 | 115.384869 | 22.994667 |  |
| 19 | 海丰县 | 城东镇 | 新江村 | 柑园前 | 120 | 纳厂 | 115.375871 | 22.95315 |  |
| 20 | 海丰县 | 城东镇 | 新江村 | 湖兰 | 100 | 纳厂 | 115.36668 | 22.95695 |  |
| 21 | 海丰县 | 城东镇 | 新江村 | 柑园 | 260 | 纳厂 | 115.374513 | 22.952509 |  |
| 22 | 海丰县 | 城东镇 | 圆墩村 | 高墩 | 91 | 纳厂 | 115.396269 | 22.96872 |  |
| 23 | 海丰县 | 城东镇 | 圆墩村 | 楼社 | 564 | 纳厂 | 115.388388 | 22.9724 |  |
| 24 | 海丰县 | 城东镇 | 圆墩村 | 中社 | 277 | 纳厂 | 115.391423 | 22.97591 |  |
| 25 | 海丰县 | 城东镇 | 圆墩村 | 寨社 | 735 | 纳厂 | 115.385384 | 22.974322 |  |
| 26 | 海丰县 | 城东镇 | 圆墩村 | 坑畔 | 167 | 纳厂 | 115.391161 | 22.971712 |  |
| 27 | 海丰县 | 黄羌林场 | 陆安村 | 三角坵 | 100 | 纳厂 | 115.4022145 | 23.16386776 | 民生实事 |
| 28 | 海丰县 | 黄羌林场 | 陆安村 | 楼里 | 100 | 纳厂 | 115.4008627 | 23.16135244 | 民生实事 |
| 29 | 海丰县 | 黄羌林场 | 陆安村 | 山下 | 145 | 纳厂 | 115.3975153 | 23.16498238 | 民生实事 |
| 30 | 海丰县 | 黄羌林场 | 陆安村 | 立新 | 134 | 纳厂 | 115.404022 | 23.163025 | 民生实事 |
| 31 | 海丰县 | 黄羌林场 | 陆安村 | 下塘埔 | 134 | 纳厂 | 115.406755 | 23.164804 | 民生实事 |
| 32 | 海丰县 | 黄羌镇 | 黄羌村 | 上屋 | 67 | 纳厂 | 115.418019 | 23.155752 |  |
| 33 | 海丰县 | 黄羌镇 | 黄羌村 | 上寨 | 54 | 纳厂 | 115.418789 | 23.156325 |  |
| 34 | 海丰县 | 黄羌镇 | 黄羌村 | 圩下 | 48 | 纳厂 | 115.421492 | 23.152581 |  |
| 35 | 海丰县 | 黄羌镇 | 黄羌村 | 后尾 | 61 | 纳厂 | 115.416221 | 23.153219 |  |
| 36 | 海丰县 | 黄羌镇 | 黄羌村 | 新村 | 63 | 纳厂 | 115.284254 | 22.946224 |  |
| 37 | 海丰县 | 黄羌镇 | 黄羌村 | 鱼街 | 53 | 纳厂 | 115.421199 | 23.151617 |  |
| 38 | 海丰县 | 平东镇 | 南门村 | 下再村 | 61 | 纳厂 | 115.477521 | 23.115626 |  |
| 39 | 海丰县 | 平东镇 | 双墩村 | 东坑村 | 186 | 纳厂 | 115.479829 | 23.090633 |  |
| 40 | 海丰县 | 陶河镇 | 陶西村 | 水堀村 | 38 | 纳厂 | 115.392515 | 22.896813 |  |
| 41 | 海丰县 | 赤坑镇 | 下兰村 | 下兰村 | 480 | PPP | 115.468426 | 22.902169 |  |
| 42 | 海丰县 | 赤坑镇 | 下兰村 | 黄茹村 | 357 | PPP | 115.472594 | 22.903631 |  |
| 43 | 海丰县 | 赤坑镇 | 屿仔村 | 屿岭村 | 442 | PPP | 115.219066 | 22.881761 |  |
| 44 | 海丰县 | 赤坑镇 | 屿仔村 | 山边村 | 367 | PPP | 115.492308 | 22.836175 |  |
| 45 | 海丰县 | 赤坑镇 | 屿仔村 | 东都村 | 78 | PPP | 115.492663 | 22.835354 |  |
| 46 | 海丰县 | 赤坑镇 | 赤花村 | 赤花村 | 2000 | PPP | 115.475277 | 22.863891 |  |
| 47 | 海丰县 | 赤坑镇 | 赤花村 | 雅兜村 | 600 | PPP | 115.469047 | 22.874201 |  |
| 48 | 海丰县 | 赤坑镇 | 溪金村 | 溪山村 | 190 | PPP | 115.499111 | 22.843431 |  |
| 49 | 海丰县 | 赤坑镇 | 茅湖村 | 茅铺村 | 591 | PPP | 115.452521 | 22.892916 | 民生实事 |
| 50 | 海丰县 | 赤坑镇 | 吉屿村 | 吉屿村 | 600 | PPP | 115.501245 | 22.878839 | 民生实事 |
| 51 | 海丰县 | 赤坑镇 | 石望村 | 石望村 | 1348 | PPP | 115.493769 | 22.866299 |  |
| 52 | 海丰县 | 赤坑镇 | 石望村 | 望楼村 | 88 | PPP | 115.494611 | 22.868446 |  |
| 53 | 海丰县 | 赤坑镇 | 石望村 | 新圩村 | 95 | PPP | 115.430662 | 22.886712 |  |
| 54 | 海丰县 | 赤坑镇 | 古流村 | 叶厝坑村 | 50 | PPP | 115.303627 | 22.936519 |  |
| 55 | 海丰县 | 赤坑镇 | 古流村 | 流清村 | 330 | PPP | 115.460825 | 22.903794 |  |
| 56 | 海丰县 | 赤坑镇 | 船坞村 | 全福村 | 400 | PPP | 115.462008 | 22.835121 |  |
| 57 | 海丰县 | 赤坑镇 | 船坞村 | 必发村 | 550 | PPP | 115.459813 | 22.834182 |  |
| 58 | 海丰县 | 赤坑镇 | 船坞村 | 船坞村 | 450 | PPP | 115.462458 | 22.832197 |  |
| 59 | 海丰县 | 附城镇 | 圆山村 | 圆山村 | 696 | PPP | 115.316631 | 22.918051 |  |
| 60 | 海丰县 | 附城镇 | 圆山村 | 坣仔村 | 42 | PPP | 115.319034 | 22.915927 |  |
| 61 | 海丰县 | 附城镇 | 圆山村 | 下山村 | 358 | PPP | 115.487227 | 22.835818 |  |
| 62 | 海丰县 | 附城镇 | 圆山村 | 信子村 | 250 | PPP | 115.320182 | 22.921471 |  |
| 63 | 海丰县 | 附城镇 | 圆山村 | 洪厝村 | 35 | PPP | 115.332069 | 22.943782 |  |
| 64 | 海丰县 | 附城镇 | 圆山村 | 宫口笏村 | 85 | PPP | 115.324312 | 22.923832 |  |
| 65 | 海丰县 | 附城镇 | 道山村 | 道山村 | 490 | PPP | 115.329191 | 22.919444 |  |
| 66 | 海丰县 | 公平镇 | 后山村 | 后山村 | 660 | PPP | 115.411745 | 23.018736 |  |
| 67 | 海丰县 | 公平镇 | 青围村 | 围仔村 | 550 | PPP | 115.498817 | 22.900718 |  |
| 68 | 海丰县 | 公平镇 | 赤坭村 | 赤坭村 | 52 | PPP | 115.343034 | 23.072547 |  |
| 69 | 海丰县 | 公平镇 | 五联村 | 平富寮村 | 407 | PPP | 115.43115 | 23.051343 |  |
| 70 | 海丰县 | 公平镇 | 五联村 | 水湄坑村 | 683 | PPP | 115.411564 | 23.048284 |  |
| 71 | 海丰县 | 公平镇 | 平新村 | 新桔仔园村 | 1059 | PPP | 115.380585 | 23.040064 |  |
| 72 | 海丰县 | 黄羌镇 | 东陇村 | 东边陇村 | 506 | PPP | 115.424722 | 23.160207 | 民生实事 |
| 73 | 海丰县 | 黄羌镇 | 东陇村 | 上埔村 | 108 | PPP | 115.421111 | 23.160837 | 民生实事 |
| 74 | 海丰县 | 黄羌镇 | 东陇村 | 下埔村 | 300 | PPP | 115.43828 | 22.94607 | 民生实事 |
| 75 | 海丰县 | 黄羌镇 | 里坑村 | 上里坑村 | 635 | PPP | 115.3893 | 23.139621 | 民生实事 |
| 76 | 海丰县 | 黄羌镇 | 合门村 | 新金村 | 430 | PPP | 115.420348 | 23.120308 | 民生实事 |
| 77 | 海丰县 | 黄羌镇 | 建林村 | 乌泥塘村 | 175 | PPP | 115.386044 | 23.129595 | 民生实事 |
| 78 | 海丰县 | 黄羌镇 | 建林村 | 吼岩下村 | 145 | PPP | 115.371098 | 23.140876 |  |
| 79 | 海丰县 | 黄羌镇 | 松林村 | 松林寨村 | 233 | PPP | 115.369821 | 23.147949 |  |
| 80 | 海丰县 | 黄羌镇 | 松林村 | 老松林村 | 382 | PPP | 115.371869 | 23.151899 |  |
| 81 | 海丰县 | 黄羌镇 | 松林村 | 新楼村 | 228 | PPP | 115.364625 | 23.147296 |  |
| 82 | 海丰县 | 黄羌镇 | 松林村 | 红珠溜村 | 330 | PPP | 115.380684 | 23.154436 |  |
| 83 | 海丰县 | 黄羌镇 | 虎噉村 | 木棉村 | 240 | PPP | 115.334499 | 23.161405 |  |
| 84 | 海丰县 | 黄羌镇 | 虎噉村 | 坑仔村 | 334 | PPP | 115.341619 | 23.15905 |  |
| 85 | 海丰县 | 黄羌镇 | 虎噉村 | 廖屋村 | 284 | PPP | 115.338299 | 23.155261 |  |
| 86 | 海丰县 | 黄羌镇 | 虎噉村 | 米塘村 | 310 | PPP | 115.34744 | 23.158956 |  |
| 87 | 海丰县 | 黄羌镇 | 黄羌村 | 长湖潭 | 321 | PPP | 115.426118 | 23.147883 | 民生实事 |
| 88 | 海丰县 | 可塘镇 | 下达村 | 下达村 | 380 | PPP | 115.43705 | 22.92587 | 民生实事 |
| 89 | 海丰县 | 陶河镇 | 陶北村 | 港口 | 293 | PPP | 115.247809 | 22.891277 |  |
| 90 | 海丰县 | 陶河镇 | 霞雅村 | 甘下 | 230 | PPP | 115.343333 | 22.897222 | 民生实事 |
| 91 | 海丰县 | 陶河镇 | 霞雅村 | 井雅 | 80 | PPP | 115.343333 | 22.895277 | 民生实事 |
| 92 | 海丰县 | 城东镇 | 北平村 | 田中央 | 86 | 资源化利用 | 115.394446 | 22.939167 |  |
| 93 | 海丰县 | 城东镇 | 北平村 | 王厝寮 | 20 | 资源化利用 | 115.378216 | 22.938194 |  |
| 94 | 海丰县 | 城东镇 | 新江村 | 渡头围 | 100 | 资源化利用 | 115.363005 | 22.956872 |  |
| 95 | 海丰县 | 城东镇 | 新江村 | 溪墩 | 20 | 资源化利用 | 115.377339 | 22.959234 |  |
| 96 | 海丰县 | 城东镇 | 后塘村 | 徐厝园 | 12 | 资源化利用 | 115.407403 | 23.12158 |  |
| 97 | 海丰县 | 附城镇 | 池口村 | 大兴村 | 39 | 资源化利用 | 115.350544 | 22.923363 |  |
| 98 | 海丰县 | 附城镇 | 池口村 | 池口村 | 110 | 资源化利用 | 115.353372 | 22.924205 | 民生实事 |
| 99 | 海丰县 | 附城镇 | 道山村 | 前厝村 | 13 | 资源化利用 | 115.330478 | 22.92754 |  |
| 100 | 海丰县 | 附城镇 | 道山村 | 新厝村 | 20 | 资源化利用 | 115.42954 | 22.888689 |  |
| 101 | 海丰县 | 附城镇 | 笏口村 | 投围村 | 22 | 资源化利用 | 115.319125 | 22.927575 |  |
| 102 | 海丰县 | 附城镇 | 笏口村 | 笏口一村 | 121 | 资源化利用 | 115.317779 | 22.930324 |  |
| 103 | 海丰县 | 附城镇 | 笏口村 | 前溪村 | 68 | 资源化利用 | 115.316815 | 22.935987 |  |
| 104 | 海丰县 | 附城镇 | 笏口村 | 深田村 | 136 | 资源化利用 | 115.312495 | 22.927836 |  |
| 105 | 海丰县 | 附城镇 | 联河村 | 田中央村 | 150 | 资源化利用 | 115.189891 | 22.890953 | 民生实事 |
| 106 | 海丰县 | 附城镇 | 荣港村 | 后港村 | 137 | 资源化利用 | 115.240379 | 22.871361 |  |
| 107 | 海丰县 | 附城镇 | 荣港村 | 新厝村 | 100 | 资源化利用 | 115.42954 | 22.888689 |  |
| 108 | 海丰县 | 附城镇 | 荣港村 | 河厝溪村 | 145 | 资源化利用 | 115.357621 | 22.956183 |  |
| 109 | 海丰县 | 附城镇 | 荣山村 | 横排村 | 82 | 资源化利用 | 115.341554 | 22.93482 |  |
| 110 | 海丰县 | 附城镇 | 兴洲村 | 联塘村 | 123 | 资源化利用 | 115.309267 | 22.933047 | 民生实事 |
| 111 | 海丰县 | 附城镇 | 兴洲村 | 潭头村 | 25 | 资源化利用 | 115.301924 | 22.934964 |  |
| 112 | 海丰县 | 附城镇 | 新山 | 吕厝田寮村 | 28 | 资源化利用 | 115.347112 | 22.936184 |  |
| 113 | 海丰县 | 附城镇 | 新山 | 谢厝田寮村 | 22 | 资源化利用 | 115.35225 | 22.94147 |  |
| 114 | 海丰县 | 附城镇 | 新南村 | 田寮村 | 24 | 资源化利用 | 115.246033 | 22.841899 |  |
| 115 | 海丰县 | 附城镇 | 新南村 | 閖口村 | 85 | 资源化利用 | 115.348104 | 22.919301 |  |
| 116 | 海丰县 | 附城镇 | 新南村 | 新城村 | 52 | 资源化利用 | 115.249763 | 22.833428 |  |
| 117 | 海丰县 | 附城镇 | 新南村 | 仙石村 | 195 | 资源化利用 | 115.345293 | 22.915719 |  |
| 118 | 海丰县 | 附城镇 | 新东村 | 三村 | 32 | 资源化利用 | 115.360372 | 22.922745 |  |
| 119 | 海丰县 | 附城镇 | 新东村 | 一村 | 36 | 资源化利用 | 115.36204 | 22.930383 |  |
| 120 | 海丰县 | 附城镇 | 新东村 | 二村 | 29 | 资源化利用 | 115.361102 | 22.929069 |  |
| 121 | 海丰县 | 附城镇 | 道山村委会 | 乌石叶村 | 105 | 资源化利用 | 115.327033 | 22.929824 |  |
| 122 | 海丰县 | 附城镇 | 道山村委会 | 英岭村 | 68 | 资源化利用 | 115.324568 | 22.921191 |  |
| 123 | 海丰县 | 附城镇 | 道山村委会 | 南畔村（南英岭） | 30 | 资源化利用 | 115.323566 | 22.917886 |  |
| 124 | 海丰县 | 附城镇 | 联西村 | 叶厝村 | 160 | 资源化利用 | 115.303627 | 22.936519 |  |
| 125 | 海丰县 | 附城镇 | 联西村 | 新乡村 | 145 | 资源化利用 | 115.309614 | 22.947961 |  |
| 126 | 海丰县 | 附城镇 | 笏口村 | 桥头村 | 38 | 资源化利用 | 115.323197 | 22.932903 |  |
| 127 | 海丰县 | 附城镇 | 荣港村委会 | 卓厝村 | 80 | 资源化利用 | 115.346134 | 22.944278 |  |
| 128 | 海丰县 | 附城镇 | 荣港村委会 | 新阳村 | 123 | 资源化利用 | 115.356139 | 22.945696 |  |
| 129 | 海丰县 | 附城镇 | 荣港村委会 | 洋心墩村 | 82 | 资源化利用 | 115.343807 | 22.950776 |  |
| 130 | 海丰县 | 附城镇 | 荣港村委会 | 王李村 | 75 | 资源化利用 | 115.342674 | 22.946617 |  |
| 131 | 海丰县 | 附城镇 | 荣港村委会 | 郭吕村 | 76 | 资源化利用 | 115.347615 | 22.948504 |  |
| 132 | 海丰县 | 附城镇 | 荣港村委会 | 柯厝村 | 135 | 资源化利用 | 115.348842 | 22.949287 |  |
| 133 | 海丰县 | 附城镇 | 荣山村委会 | 横港村 | 109 | 资源化利用 | 115.341554 | 22.93482 |  |
| 134 | 海丰县 | 附城镇 | 荣山村委会 | 老刘沈村 | 110 | 资源化利用 | 115.333014 | 22.937498 |  |
| 135 | 海丰县 | 附城镇 | 荣山村委会 | 谢厝村 | 46 | 资源化利用 | 115.339837 | 22.934761 |  |
| 136 | 海丰县 | 附城镇 | 青年村委会 | 大坑村 | 35 | 资源化利用 | 115.262659 | 22.943663 |  |
| 137 | 海丰县 | 附城镇 | 新南村委会 | 新一村 | 110 | 资源化利用 | 115.344949 | 22.917109 |  |
| 138 | 海丰县 | 附城镇 | 新南村委会 | 新二村 | 106 | 资源化利用 | 115.344831 | 22.916673 |  |
| 139 | 海丰县 | 公平镇 | 赤坭村 | 移坑 | 17 | 资源化利用 | 115.349988 | 23.063281 |  |
| 140 | 海丰县 | 公平镇 | 高联村 | 上山寮 | 15 | 资源化利用 | 115.296664 | 23.108313 |  |
| 141 | 海丰县 | 公平镇 | 高联村 | 湖洋排 | 12 | 资源化利用 | 115.297222 | 23.114115 |  |
| 142 | 海丰县 | 公平镇 | 高联村 | 黄麻田 | 12 | 资源化利用 | 115.302694 | 23.112654 |  |
| 143 | 海丰县 | 公平镇 | 平二村 | 寨内村 | 15 | 资源化利用 | 115.216594 | 22.884293 |  |
| 144 | 海丰县 | 公平镇 | 磜仔村 | 磜下村 | 13 | 资源化利用 | 115.314989 | 23.140991 |  |
| 145 | 海丰县 | 公平镇 | 下洞村 | 横岭下 | 32 | 资源化利用 | 115.335547 | 23.132322 |  |
| 146 | 海丰县 | 公平镇 | 下洞村 | 山仔首 | 35 | 资源化利用 | 115.328979 | 23.129823 |  |
| 147 | 海丰县 | 公平镇 | 下洞村 | 东布寨 | 15 | 资源化利用 | 115.340824 | 23.130573 |  |
| 148 | 海丰县 | 公平镇 | 新塘村 | 糖房村 | 46 | 资源化利用 | 115.389274 | 23.025985 |  |
| 149 | 海丰县 | 公平镇 | 庵前村委会 | 龙首里 | 45 | 资源化利用 | 115.322671 | 23.132704 |  |
| 150 | 海丰县 | 公平镇 | 联和村委会 | 龙眼树下村 | 34 | 资源化利用 | 115.303144 | 23.146042 |  |
| 151 | 海丰县 | 公平镇 | 龙岗村委会 | 柴头塘村 | 85 | 资源化利用 | 115.405907 | 23.028433 |  |
| 152 | 海丰县 | 公平镇 | 平二村委会 | 三家邱村 | 138 | 资源化利用 | 115.354664 | 23.047423 |  |
| 153 | 海丰县 | 公平镇 | 平新村委会 | 老桔仔园村 | 145 | 资源化利用 | 115.379874 | 23.043158 |  |
| 154 | 海丰县 | 公平镇 | 西山村委会 | 庵东村 | 150 | 资源化利用 | 115.390906 | 23.071756 |  |
| 155 | 海丰县 | 公平镇 | 下洞村委会 | 坪山仔 | 60 | 资源化利用 | 115.335503 | 23.12639 |  |
| 156 | 海丰县 | 公平镇 | 下洞村委会 | 旗岭下 | 130 | 资源化利用 | 115.335417 | 23.126863 |  |
| 157 | 海丰县 | 公平镇 | 下洞村委会 | 陂角楼 | 60 | 资源化利用 | 115.334451 | 23.128659 |  |
| 158 | 海丰县 | 公平镇 | 后山村委会 | 新村 | 50 | 资源化利用 | 115.421736 | 23.024341 |  |
| 159 | 海丰县 | 海城镇 | 召贡村 | 田心村 | 18 | 资源化利用 | 115.384511 | 22.888194 |  |
| 160 | 海丰县 | 海城镇 | 莲光村 | 堆头村 | 76 | 资源化利用 | 115.201447 | 22.993981 |  |
| 161 | 海丰县 | 海城镇 | 长埔村 | 崎岭村 | 39 | 资源化利用 | 115.317332 | 23.033915 |  |
| 162 | 海丰县 | 海城镇 | 埔仔洞村 | 河泗村 | 55 | 资源化利用 | 115.209081 | 22.989172 |  |
| 163 | 海丰县 | 海城镇 | 埔仔洞村 | 大道村 | 55 | 资源化利用 | 115.213666 | 22.978932 |  |
| 164 | 海丰县 | 海城镇 | 埔仔洞村 | 湖洋村 | 80 | 资源化利用 | 115.218169 | 22.983586 |  |
| 165 | 海丰县 | 海城镇 | 万中村 | 下洋坝村 | 57 | 资源化利用 | 115.223741 | 22.975539 |  |
| 166 | 海丰县 | 海城镇 | 万中村 | 石湖余村 | 79 | 资源化利用 | 115.240199 | 22.961759 |  |
| 167 | 海丰县 | 海城镇 | 万中村 | 石洲寨村 | 12 | 资源化利用 | 115.236145 | 22.958435 |  |
| 168 | 海丰县 | 海城镇 | 万中村 | 下洋村 | 60 | 资源化利用 | 115.234323 | 22.965974 |  |
| 169 | 海丰县 | 黄羌镇 | 建林村 | 富家楼 | 86 | 资源化利用 | 115.375925 | 23.13426 |  |
| 170 | 海丰县 | 黄羌镇 | 双河村 | 和顺田 | 80 | 资源化利用 | 115.369502 | 23.125111 |  |
| 171 | 海丰县 | 黄羌镇 | 双河村 | 角仔埔 | 75 | 资源化利用 | 115.351436 | 23.129608 |  |
| 172 | 海丰县 | 黄羌镇 | 双新村 | 伍狮埔 | 72 | 资源化利用 | 115.377161 | 23.117479 |  |
| 173 | 海丰县 | 黄羌镇 | 双新村 | 田心 | 88 | 资源化利用 | 115.455852 | 23.176685 |  |
| 174 | 海丰县 | 黄羌镇 | 双新村 | 南坑寨 | 89 | 资源化利用 | 115.4161461 | 23.12294138 |  |
| 175 | 海丰县 | 黄羌镇 | 黄羌村 | 塘肚 | 33 | 资源化利用 | 115.421041 | 23.156404 |  |
| 176 | 海丰县 | 可塘镇 | 东新村 | 东溪口 | 50 | 资源化利用 | 115.4673 | 22.92285 |  |
| 177 | 海丰县 | 可塘镇 | 陇东村 | 宋溪头 | 28 | 资源化利用 | 115.43958 | 22.91324 |  |
| 178 | 海丰县 | 可塘镇 | 罗南村 | 大夫寮 | 15 | 资源化利用 | 115.42904 | 22.92789 |  |
| 179 | 海丰县 | 可塘镇 | 罗南村委会 | 新厝 | 68 | 资源化利用 | 115.43406 | 22.92997 |  |
| 180 | 海丰县 | 可塘镇 | 可新村委会 | 双贵山村 | 56 | 资源化利用 | 115.49736 | 22.96513 |  |
| 181 | 海丰县 | 可塘镇 | 陈厝坡村委会 | 示范村 | 49 | 资源化利用 | 115.43446 | 22.97319 |  |
| 182 | 海丰县 | 可塘镇 | 陈厝坡村委会 | 陈庄村 | 50 | 资源化利用 | 115.44023 | 22.97312 |  |
| 183 | 海丰县 | 可塘镇 | 黄厝港村委会 | 潭围 | 80 | 资源化利用 | 115.41604 | 22.94424 |  |
| 184 | 海丰县 | 可塘镇 | 可北村委会 | 远征 | 150 | 资源化利用 | 115.47682 | 22.96301 |  |
| 185 | 海丰县 | 可塘镇 | 可新村委会 | 新兴村 | 34 | 资源化利用 | 115.48398 | 22.97643 |  |
| 186 | 海丰县 | 可塘镇 | 可新村委会 | 朱厝坑村 | 32 | 资源化利用 | 115.49563 | 22.97558 |  |
| 187 | 海丰县 | 可塘镇 | 黄厝港村委会 | 黄厝二片 | 30 | 资源化利用 | 115.40728 | 22.94116 |  |
| 188 | 海丰县 | 可塘镇 | 罗北村委会 | 埔上村 | 150 | 资源化利用 | 115.42872 | 22.96277 |  |
| 189 | 海丰县 | 可塘镇 | 罗北村委会 | 上乡 | 48 | 资源化利用 | 115.42949 | 22.96272 |  |
| 190 | 海丰县 | 可塘镇 | 罗北村委会 | 围雅村 | 70 | 资源化利用 | 115.42683 | 22.95964 |  |
| 191 | 海丰县 | 可塘镇 | 罗北村委会 | 新乡 | 61 | 资源化利用 | 115.42 | 22.95101 |  |
| 192 | 海丰县 | 可塘镇 | 罗北村委会 | 港墘 | 36 | 资源化利用 | 115.42866 | 22.95564 |  |
| 193 | 海丰县 | 可塘镇 | 可北村委会 | 埔中央 | 250 | 资源化利用 | 115.47979 | 22.94855 |  |
| 194 | 海丰县 | 可塘镇 | 罗山村委会 | 庄厝乡 | 80 | 资源化利用 | 115.41307 | 22.96462 |  |
| 195 | 海丰县 | 可塘镇 | 罗东村委会 | 上后湖 | 60 | 资源化利用 | 115.43871 | 22.95911 |  |
| 196 | 海丰县 | 可塘镇 | 罗南村委会 | 崎岭 | 68 | 资源化利用 | 115.41957 | 22.93958 |  |
| 197 | 海丰县 | 梅陇镇 | 梅东村 | 新地村 | 16 | 资源化利用 | 115.237506 | 22.861646 |  |
| 198 | 海丰县 | 梅陇镇 | 月池村 | 港尾新厝村 | 15 | 资源化利用 | 115.211538 | 22.877911 |  |
| 199 | 海丰县 | 梅陇镇 | 月池村 | 新乡村 | 19 | 资源化利用 | 115.241147 | 22.933321 |  |
| 200 | 海丰县 | 梅陇镇 | 月池村 | 新厝林村 | 16 | 资源化利用 | 115.211268 | 22.881859 |  |
| 201 | 海丰县 | 梅陇镇 | 云路村 | 下厝园村 | 12 | 资源化利用 | 115.212247 | 22.871275 |  |
| 202 | 海丰县 | 梅陇镇 | 云路村 | 大港村 | 16 | 资源化利用 | 115.214358 | 22.868347 |  |
| 203 | 海丰县 | 梅陇镇 | 云路村 | 埔下新村 | 15 | 资源化利用 | 115.214861 | 22.873285 |  |
| 204 | 海丰县 | 梅陇镇 | 云路村 | 河口村 | 14 | 资源化利用 | 115.222483 | 22.867341 |  |
| 205 | 海丰县 | 梅陇镇 | 东风村 | 马福兰村 | 92 | 资源化利用 | 115.211175 | 22.920388 |  |
| 206 | 海丰县 | 梅陇镇 | 东风村 | 白石岗村 | 47 | 资源化利用 | 115.202898 | 22.912697 |  |
| 207 | 海丰县 | 梅陇镇 | 东家亚 | 后港村 | 95 | 资源化利用 | 115.240379 | 22.871361 |  |
| 208 | 海丰县 | 梅陇镇 | 水踏村 | 后寮村 | 75 | 资源化利用 | 115.230024 | 22.855169 |  |
| 209 | 海丰县 | 梅陇镇 | 银液村委会 | 下寮村 | 85 | 资源化利用 | 115.250214 | 22.940354 |  |
| 210 | 海丰县 | 梅陇镇 | 银液村委会 | 羌园村 | 13 | 资源化利用 | 115.251541 | 22.942142 |  |
| 211 | 海丰县 | 梅陇镇 | 永红村 | 郭厝寨村 | 18 | 资源化利用 | 115.191816 | 22.887357 |  |
| 212 | 海丰县 | 梅陇镇 | 永红村 | 田中央村 | 36 | 资源化利用 | 115.189891 | 22.890953 |  |
| 213 | 海丰县 | 平东镇 | 谷兜村委会 | 坪塘村 | 30 | 资源化利用 | 115.453236 | 23.112145 |  |
| 214 | 海丰县 | 平东镇 | 谷兜村委会 | 水龙村 | 80 | 资源化利用 | 115.47578 | 23.099808 |  |
| 215 | 海丰县 | 平东镇 | 谷兜村委会 | 华楼村 | 70 | 资源化利用 | 115.456181 | 23.120362 |  |
| 216 | 海丰县 | 平东镇 | 谷兜村委会 | 嶂下村 | 50 | 资源化利用 | 115.304861 | 23.14328 |  |
| 217 | 海丰县 | 平东镇 | 茅陂村委会 | 凤岐山村 | 30 | 资源化利用 | 115.479013 | 23.055386 |  |
| 218 | 海丰县 | 平东镇 | 茅陂村委会 | 塘坣下村 | 30 | 资源化利用 | 115.448818 | 23.038333 |  |
| 219 | 海丰县 | 平东镇 | 新平村 | 南岭潭村 | 13 | 资源化利用 | 115.448048 | 23.095703 |  |
| 220 | 海丰县 | 平东镇 | 九龙村委会 | 九龙口村 | 16 | 资源化利用 | 115.477654 | 23.02951 |  |
| 221 | 海丰县 | 平东镇 | 九龙村委会 | 水背村 | 15 | 资源化利用 | 115.475665 | 23.028596 |  |
| 222 | 海丰县 | 平东镇 | 九龙村委会 | 上田心村 | 26 | 资源化利用 | 115.484996 | 23.024298 |  |
| 223 | 海丰县 | 陶河镇 | 陶北村委 | 新沟村 | 45 | 资源化利用 | 115.410304 | 22.920017 |  |
| 224 | 海丰县 | 陶河镇 | 陶北村委 | 新厝村 | 30 | 资源化利用 | 115.42954 | 22.888689 |  |
| 225 | 海丰县 | 陶河镇 | 陶北村委 | 东围村 | 40 | 资源化利用 | 115.398352 | 22.922033 |  |
| 226 | 海丰县 | 陶河镇 | 陶新村委 | 小屿村 | 87 | 资源化利用 | 115.417685 | 22.912665 |  |
| 227 | 海丰县 | 陶河镇 | 桐埔村 | 高田村 | 11 | 资源化利用 | 115.378826 | 22.883013 |  |
| 228 | 海丰县 | 陶河镇 | 霞雅村委 | 仙垭村 | 78 | 资源化利用 | 115.356111 | 22.896389 | 民生实事 |
| 229 | 海丰县 | 陶河镇 | 霞雅村委 | 新地 | 27 | 资源化利用 | 115.367219 | 22.951842 |  |
| 230 | 海丰县 | 陶河镇 | 霞雅村委 | 美园村 | 22 | 资源化利用 | 115.349722 | 22.898333 |  |
| 231 | 海丰县 | 陶河镇 | 霞西村 | 小屿村 | 102 | 资源化利用 | 115.417685 | 22.912665 |  |
| 232 | 海丰县 | 陶河镇 | 霞西村 | 坣头村 | 112 | 资源化利用 | 115.375199 | 22.919227 |  |
| 233 | 海丰县 | 陶河镇 | 杨南村委 | 长春村 | 24 | 资源化利用 | 115.428993 | 22.871351 |  |
| 234 | 海丰县 | 陶河镇 | 杨南村委 | 新乡村 | 29 | 资源化利用 | 115.241147 | 22.933321 |  |
| 235 | 海丰县 | 陶河镇 | 杨南村委 | 贤厝坑村 | 184 | 资源化利用 | 115.426225 | 22.879931 |  |
| 236 | 海丰县 | 陶河镇 | 杨西村 | 新圩村 | 117 | 资源化利用 | 115.430662 | 22.886712 |  |
| 237 | 海丰县 | 陶河镇 | 陶南村委 | 新地村 | 91 | 资源化利用 | 115.382087 | 22.888451 |  |
| 238 | 海丰县 | 陶河镇 | 陶西村委 | 丰巢村 | 51 | 资源化利用 | 115.322 | 22.897 |  |
| 239 | 海丰县 | 陶河镇 | 霞雅村委 | 井雅村 | 58 | 资源化利用 | 115.343333 | 22.895277 |  |
| 240 | 海丰县 | 陶河镇 | 雅卿村委 | 新乡村 | 114 | 资源化利用 | 115.367426 | 22.887305 | 民生实事 |
| 241 | 海丰县 | 陶河镇 | 雅卿村委 | 寨内村 | 117 | 资源化利用 | 115.357585 | 22.890757 |  |
| 242 | 海丰县 | 陶河镇 | 杨东村委 | 太平圩村 | 80 | 资源化利用 | 115.435066 | 22.886119 |  |
| 243 | 海丰县 | 陶河镇 | 杨南村委 | 笏仔埔村 | 75 | 资源化利用 | 115.430881 | 22.87833 |  |
| 244 | 海丰县 | 陶河镇 | 桐埔村 | 新建村 | 48 | 资源化利用 | 115.377408 | 22.884896 |  |
| 245 | 海丰县 | 陶河镇 | 桐埔村 | 新厝村 | 67 | 资源化利用 | 115.358302 | 22.891155 |  |
| 246 | 海丰县 | 陶河镇 | 霞西村 | 笏仔村 | 72 | 资源化利用 | 115.382881 | 22.916025 |  |
| 247 | 海丰县 | 陶河镇 | 陶南村委 | 田心村 | 138 | 资源化利用 | 115.372167 | 22.898181 |  |
| 248 | 海丰县 | 陶河镇 | 杨南村委 | 洪厝岭 | 32 | 资源化利用 | 115.431075 | 22.874652 |  |
| 249 | 海丰县 | 陶河镇 | 杨西村 | 上埔村 | 63 | 资源化利用 | 115.426123 | 22.888318 |  |

| 1-4.2022年生活污水治理民生实事办理自然村 序号 | 县（市、区） | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 常住人口 | 主要治理模式 | 经度 | 纬度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海丰县 | 赤坑镇 | 茅湖村 | 茅铺村 | 591 | PPP | 115.452521 | 22.892916 | 民生实事 |
| 2 | 海丰县 | 赤坑镇 | 吉屿村 | 吉屿村 | 600 | PPP | 115.501245 | 22.878839 | 民生实事 |
| 3 | 海丰县 | 黄羌镇 | 东陇村 | 东边陇村 | 506 | PPP | 115.424722 | 23.160207 | 民生实事 |
| 4 | 海丰县 | 黄羌镇 | 东陇村 | 上埔村 | 108 | PPP | 115.421111 | 23.160837 | 民生实事 |
| 5 | 海丰县 | 黄羌镇 | 东陇村 | 下埔村 | 300 | PPP | 115.43828 | 22.94607 | 民生实事 |
| 6 | 海丰县 | 黄羌镇 | 里坑村 | 上里坑村 | 635 | PPP | 115.3893 | 23.139621 | 民生实事 |
| 7 | 海丰县 | 黄羌镇 | 合门村 | 新金村 | 430 | PPP | 115.420348 | 23.120308 | 民生实事 |
| 8 | 海丰县 | 黄羌镇 | 建林村 | 乌泥塘村 | 175 | PPP | 115.386044 | 23.129595 | 民生实事 |
| 9 | 海丰县 | 可塘镇 | 下达村 | 下达村 | 380 | PPP | 115.43705 | 22.92587 | 民生实事 |
| 10 | 海丰县 | 陶河镇 | 霞雅村 | 甘下 | 230 | PPP | 115.343333 | 22.897222 | 民生实事 |
| 11 | 海丰县 | 陶河镇 | 霞雅村 | 井雅 | 80 | PPP | 115.343333 | 22.895277 | 民生实事 |
| 12 | 海丰县 | 黄羌镇 | 黄羌村 | 长湖潭 | 321 | PPP | 115.426118 | 23.147883 | 民生实事 |
| 13 | 海丰县 | 附城镇 | 池口村委会 | 池口村 | 110 | 资源化利用 | 115.353372 | 22.924205 | 民生实事 |
| 14 | 海丰县 | 附城镇 | 联河村委会 | 田中央村 | 150 | 资源化利用 | 115.189891 | 22.890953 | 民生实事 |
| 15 | 海丰县 | 附城镇 | 兴洲村委会 | 联塘村 | 123 | 资源化利用 | 115.309267 | 22.933047 | 民生实事 |
| 16 | 海丰县 | 陶河镇 | 霞雅村委 | 仙垭村 | 78 | 资源化利用 | 115.356111 | 22.896389 | 民生实事 |
| 17 | 海丰县 | 陶河镇 | 雅卿村委 | 新乡村 | 114 | 资源化利用 | 115.367426 | 22.887305 | 民生实事 |
| 18 | 海丰县 | 黄羌林场 | 陆安村 | 三角坵 | 100 | 纳厂 | 115.4022145 | 23.16386776 | 民生实事 |
| 19 | 海丰县 | 黄羌林场 | 陆安村 | 楼里 | 100 | 纳厂 | 115.4008627 | 23.16135244 | 民生实事 |
| 20 | 海丰县 | 黄羌林场 | 陆安村 | 山下 | 145 | 纳厂 | 115.3975153 | 23.16498238 | 民生实事 |
| 21 | 海丰县 | 黄羌林场 | 陆安村委会 | 立新 | 134 | 纳厂 | 115.404022 | 23.163025 | 民生实事 |
| 22 | 海丰县 | 黄羌林场 | 陆安村委会 | 下塘埔 | 134 | 纳厂 | 115.406755 | 23.164804 | 民生实事 |

| 序号 | 重点任务 | 主要内容 | 时间 | 责任单位 | 指导单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进农村生活污水处理设施建设 | 全县生活污水治理村庄数达539个，全县村庄生活污水治理率提高至50%以上，其中完成22个村生活污水治理民生实事办理。 | 2022年年底前 | 各镇人民政府 | 市生态环境局海丰分局、县农业农村局、县住房城乡建设局 |
| 2 |  | 全县生活污水治理村庄数达724个，全县村庄生活污水治理率提高至67%以上。 | 2025年年底前 | 各镇人民政府 | 市生态环境局海丰分局、县农业农村局、县住房城乡建设局 |
| 3 |  | 尊重地方自然生态、村落地域文化，顺应当地村居生产和生活方式，根据自然禀赋、环境质量、经济水平和农民期盼，科学筛选并采用适合本地区的污水治理模式、技术和设施设备。 | 2021年起 | 各镇人民政府 | 市生态环境局海丰分局、县农业农村局、县住房城乡建设局 |
| 4 |  | 按照因地制宜、合理处置、安全利用的原则，推动农村生活污水处理排放尾水及产生污泥资源化利用。 | 2021年起 | 各镇人民政府 | 市生态环境局海丰分局、县农业农村局、县住房城乡建设局 |

附表2

农村生活污水治理攻坚任务分解表

| 序号 | 重点任务 | 主要内容 | 时间 | 责任单位 | 指导单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 建立稳定 的农村污 水设施运 维管理体 系 | 加快建立县级政府为责任主体、乡镇政府为落实主体、村级组织为管理主体的农村生活污水运维管理体系，形成“一级抓一级、层层抓落实”的工作格局。 | 2021年起 | 各镇人民政府 | 市生态环境局海丰分局、县农业农村局、县住房城乡建设局 |
| 6 |  | 全县基本建立稳定的农村污水设施运维管理体系，已建农村污水设施基本有明确的负责人员，有明确运维资金来源，建立自行监测制度，定期对农村污水处理情况开展自行监测，污水处理不达标或运行不正常及时予以整改，生态环境部门定期组织对辖区农村污水处理设施开展监督性抽测。 | 2021年起 | 各镇人民政府、市生态环境局海丰分局、县住房城乡建设局 |  |
| 7 |  | 将污水设施排放监测数据等信息等纳入监管系统，建立相对完善的 农村生活污水处理设施运维管理体系。 | 2022年年底前 | 各镇人民政府、市生态环境局海丰分局、县住房城乡建设局 |  |
| 8 | 推动老旧 污水处理 设施整改 | 完成全县已建农村污水治理工程排放污水水质情况摸查，建立问题清单，针对调查情况提出具体整改计划 | 2022年年底前 | 各镇人民政府 | 市生态环境局海丰分局、县农业农村局、县住房城乡建设局 |
| 9 | 推进农村 雨污分流 管网建设 | 自然村基本实现雨污分流、污水排放管道收集或暗渠化达50% | 2022年年底前 | 各镇人民政府 | 县农业农村局、市生态环境局海丰分局 |

| 序号 | 重点任务 | 主要内容 | 时间 | 责任单位 | 指导单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 其他 | 镇负责农村生活污水治理攻坚统筹，将县下达的农村生活污水治理任务分解到各镇（场），建立上下联动、部门协作、责权清晰、监 管有效的工作推进机制，做好项目总体设计、任务分解、台账管理、 项目资金管理与验收等工作。 | 2022年年底前 | 各镇人民政府 | 市生态环境局海丰分局 |
| 12 |  | 推进先进实用农村污染防治技术，进一步筛选符合我县实际的、具有近远期规划考虑的农村水污染防治技术，建立技术汇编并予以推广。 | 2022年年底前 | 市生态环境局海丰分局 | - |
| 13 |  | 借助农村污染防治技术、装备专项展示会、研讨会、培训会等形式， 加强实用技术以及成功示范案例推介交流，提供生活污水处理设施从管网设计施工、处理技术产品选用、设施建设安装到日常运行维 护等全过程管理指导和技术培训。 | 2022年年底前 | 市生态环境局海丰分局、县农业农村局、县住房城乡建设局 | - |